## Slide 1: 招股书股本结构抽取 — 三周进展与问题复盘
2026/07/01
汇报人：X

## Slide 2
从PDF到结构化数据 — 进度与成果
1
PDF下载
→
2
MinerU解析
→
3
TOC目录定位
→
4
章节精准提取
→
5
关键词密度评分
→
6
Deepseek AI抽取
→
7
Pydantic校验+Cross-check
覆盖范围
8家公司全部覆盖，四个板块（主板/创业板/科创板/北交所）
数据成果
66条认缴流量 +452条股权存量 +28条股权转让，null值清零
Excel结构
每份含3张表：认缴流量、股权存量、3_schema_cross_check（403条带数字校验记录）
友升股份与教师示范Excel比对：2020年9月3笔增资完全一致
454条记录已标注source和review_status

## Slide 3
踩过的坑和怎么爬出来的
坑1
数据全丢
三协电机首次上传：200页全是财务会计附录，"增资"仅1次，"发行人基本情况"0次
根因：PDF共382页，MinerU覆盖了200-382页的后半段，核心在第1-200页
解法：TOC目录定位法——先扫描前30页找到目录页，正则提取章节页码映射，精准定位"发行人基本情况"
效果：三协存量1→37条，三联认缴1→12条
三周上传20多次MinerU，报废率约50%
MinerU页码范围填错
坑2
PDF表格被展平
AI找不到数字
赛分第59页31个股东表格："认购数量""万股"关键词全部0次。影石第64页整页仅50字符
根因：MinerU将表格转纯文本后行列对应关系丢失，这不是Prompt工程能解决的
解法：AI抽框架，人工翻PDF表格补数字
效果：赛分存量14→184，影石2→65
坑3
AI输出截断
重复15次
赛分存量太大，单次JSON超24576 tokens被腰斩。认缴15条全为同一认购方
解法：分轮调用（认缴和存量分开两次API请求）+ 同认购方+同日期去重
效果：15认缴+184存量，零null零重复

## Slide 4
对照第三周检查报告，当前存在的四个问题
问题1：gold和auto混在一起
"teacher_gold、manual_gold、toc_located、auto混在一起，外部无法判断哪些是人工确认的"
问题2：三协电机、黄山谷捷、星图测控存在口径差异
"这些争议项应成为下一步回PDF修正的重点"
问题3：自动化流程复现链条不清
"没有独立Week3 auto output，自动化能力无法被复核"
问题4：穿越黑箱了吗？
现状
当前JSONL里四种来源标记共存
已做
454条记录标注了source字段
下一步
建独立目录——manual_gold只放人工确认的，auto_output只放机器跑的，comparison放差异表
三协电机
稳正景明和长泽创投各265万股是我们均分推算的，原文写"向稳正景明和长泽创投定向发行530万股"未明确各自认购量
黄山谷捷
股权转让是出资额转让格式（有限责任公司特点），AI三次尝试都抽不出来
星图测控
中科星图持股比例46.36%已从evidence提取并人工核对
需回PDF确认
需要回PDF原文逐项确认
现状
能生成文件，但不能一键从PDF跑到最终结果
已做
整理完整流水线文档technical_summary.md
下一步
流程拆成独立脚本，每步有输入输出和日志，校验失败自动生成复核任务
汪老师评语
"学生过度依赖大模型交互，陷入无效提问的恶性循环"
三周体会
调Prompt调不出时，打开PDF看原文反而能立刻发现问题——表格在哪页、数字怎么写、为什么MinerU没解析出来
三联锻造案例
AI说只有1次增资，翻PDF第35页发现原文写"四次股权转让和四次增资详见申报文件4-3"——不是AI错了，是我没把附件上传MinerU
核心反思
技术工具是手段，理解PDF原文才是基础

## Slide 5
从"能跑通"到"能讲清"
3
数据分层与质量提升项
2
流程优化与能力沉淀项
gold/auto彻底分层
建立独立的 manual_gold、auto_output、comparison 目录结构，实现数据源头清晰分离
回PDF修正三协电机
确认稳正景明和长泽创投各自的实际认购量，解决口径差异问题
补齐黄山谷捷股权转让
人工从PDF逐条录入出资额转让记录，补全历史变更数据
拆分为独立脚本
把现有流程拆成独立脚本，每一步可单独运行、可复现
准备下周深讲
选一家公司从头到尾讲清它的股本变化链条

## Slide 6: 感谢聆听
THE END